### Guía Informe de Avance

Guía Proyecto APT- Informe de avance

Asignatura Portafolio de Título

1. Definición del Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del proyecto se ha avanzado de manera significativa en la implementación del Sistema de Gestión Deportiva, cuyo objetivo es facilitar la administración de jugadores, entrenamientos, pagos y certificados dentro de una organización deportiva. En esta etapa se logró implementar el sistema de autenticación mediante Supabase, permitiendo el registro e inicio de sesión de los usuarios. Además, se desarrollaron dos paneles diferenciados según el rol de acceso: administrador y cliente. Dentro de las funcionalidades implementadas se encuentran la gestión de jugadores, el registro y visualización de pagos, la administración de entrenamientos y la solicitud de certificados por parte de los usuarios. También se incorporó la generación de certificados en formato PDF y su almacenamiento mediante Supabase Storage. Se desarrollaron interfaces amigables utilizando Next.js, TypeScript y Tailwind CSS, permitiendo una navegación sencilla y una mejor experiencia para el usuario. Asimismo, se implementaron mecanismos de seguridad mediante autenticación y políticas de acceso para proteger la información almacenada. Hasta la fecha, el desarrollo del proyecto se ha realizado de acuerdo con la planificación establecida inicialmente, por lo que no ha sido necesario realizar modificaciones significativas a los objetivos ni a la metodología de trabajo utilizada. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se realizaron modificaciones a los objetivos definidos en la fase anterior, manteniéndose el objetivo general y los objetivos específicos establecidos inicialmente para el desarrollo del Sistema de Gestión Deportiva. |
| Metodología | La metodología utilizada continúa siendo la misma definida en la fase anterior. El desarrollo se ha llevado a cabo mediante una metodología incremental, implementando cada módulo de forma progresiva y realizando pruebas constantes para verificar su correcto funcionamiento antes de continuar con nuevas funcionalidades. |
| Evidencias de avance | Las principales evidencias de avance corresponden al desarrollo e integración de los diferentes módulos del sistema. Entre las evidencias presentadas se encuentran: - Dashboard administrador. - Dashboard cliente. - Gestión de jugadores. - Gestión de pagos. - Gestión de entrenamientos. - Gestión de certificados. - Generación de documentos PDF. - Base de datos implementada en Supabase. - Sistema de autenticación y control de acceso. - Interfaces gráficas desarrolladas. Estas evidencias permiten demostrar el avance efectivo del proyecto, ya que representan funcionalidades operativas que forman parte de los requerimientos definidos inicialmente. Con el fin de asegurar la calidad del proyecto, se realizaron pruebas continuas durante el desarrollo, se utilizó GitHub para mantener respaldos del código fuente y se aplicaron herramientas y tecnologías acordes a la disciplina, como Next.js, TypeScript, Tailwind CSS y Supabase. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de monitoreo y ajustes, para responder la siguiente pregunta. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar aplicaciones web y administrar bases de datos | Diseño de la arquitectura del sistema | Draw.io, Visual Studio Code | 1 Semana. | Adonis Beltrán. | La actividad se realizó sin inconvenientes. | Completado. | Sin ajustes. |
| Desarrollar aplicaciones web | Implementación del sistema de autenticación y gestión de usuarios | Next.js, Supabase, TypeScript | 2 semanas | Adonis Beltrán | Se realizaron pruebas constantes para validar el acceso al sistema. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollar aplicaciones web | Desarrollo del módulo de gestión de jugadores | Next.js, Supabase | 2 semanas | Adonis Beltrán | Se agregaron campos adicionales para mejorar la información almacenada. | completado | ajuste menor en los datos |

| Desarrollar aplicaciones web | Implementación del módulo de pagos | Next.js, Supabase | 1 semanas | Adonis Beltrán | El módulo quedó operativo para administradores y clientes. | completado | Sin ajuste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Desarrollar aplicaciones web | Implementación del módulo de certificados | Next.js, jsPDF, Supabase Storage | 2 semanas | Adonis Beltrán | Se incorporó generación de certificados en PDF y almacenamiento en la nube. | completado | Se agregaron nuevas funcionalidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Gestionar herramientas de desarrollo colaborativo | Respaldo y control de versiones del proyecto | Git y GitHub | Permanente | Adonis Beltrán | Se realizaron respaldos periódicos del código fuente. | En curso | Sin ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Realizar pruebas y validaciones | Corrección de errores y mejoras de interfaz | Visual Studio Code y navegador web | Permanente | Adonis Beltrán | Se han realizado pruebas continuas para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. | En curso | Mejoras continuas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo para fundamentar de manera adecuada qué obstáculos se te presentaron al realizar el plan de trabajo y cómo los abordaste y/o abordarás. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Durante el desarrollo del Sistema de Gestión Deportiva, uno de los principales factores que ha facilitado el trabajo ha sido la utilización de tecnologías modernas como Next.js, TypeScript y Supabase, las cuales permitieron desarrollar las funcionalidades de forma ordenada y mantener una buena organización del código. Otro aspecto favorable fue el uso de GitHub como herramienta de control de versiones, ya que permitió realizar respaldos constantes del proyecto y recuperar avances cuando fue necesario. Sin embargo, también se presentaron algunas dificultades. Entre ellas se encontraron problemas relacionados con la configuración de permisos en Supabase, especialmente al momento de actualizar imágenes de perfil y almacenar archivos PDF. Además, durante el desarrollo surgieron errores de autenticación y algunos inconvenientes con la conexión al repositorio de GitHub. Para solucionar estas dificultades se realizaron pruebas continuas, revisión de la documentación oficial y ajustes en las políticas de seguridad y configuración de la base de datos. Esto permitió mantener el proyecto en funcionamiento y continuar con el desarrollo de manera normal.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo no fue necesario eliminar actividades planificadas, pero sí se realizaron algunos ajustes en ciertos módulos con el objetivo de mejorar su funcionamiento. Por ejemplo, el módulo de entrenamientos fue simplificado para trabajar únicamente con categorías y tipos de entrenamiento, eliminando elementos que no aportaban valor al sistema. También se realizaron mejoras en los paneles de administrador y cliente para hacer las interfaces más completas y fáciles de utilizar. Asimismo, se incorporó la generación y almacenamiento de certificados en formato PDF, funcionalidad que inicialmente no contemplaba un almacenamiento permanente de los documentos generados. Estos ajustes permitieron mejorar la calidad y funcionalidad del sistema sin afectar los objetivos planteados inicialmente.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Hasta la fecha, la mayoría de las actividades planificadas se encuentran completadas o en desarrollo según lo establecido. No obstante, existen algunas funcionalidades adicionales que aún no han sido implementadas, como módulos de asistencia, estadísticas y reportes avanzados. Estas funcionalidades no representan un retraso crítico para el proyecto, ya que corresponden a mejoras que serán desarrolladas en etapas posteriores. Para continuar avanzando se mantendrá una planificación gradual, implementando cada módulo de forma incremental y realizando pruebas constantes para asegurar su correcto funcionamiento antes de incorporar nuevas características.

Esta evaluación  corresponde a la segunda evaluación formativa que realizar el docente de APT en la semana 9.

4. Evaluación formativa informe de avance Fase 2 APT

A continuación se presenta una pauta de autoevaluación (rúbrica) que tiene como objetivo orientar a los estudiantes sobre los elementos a evaluar en esta fase .

Agente evaluador: Equipos

Cada equipo se deberá reunir, analizar los indicadores y en consenso, decidir la categoría de Nivel alcanzado por indicador según la información de la rúbrica.

| Coevaluación Informe de Avance |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensión | Indicadores/Categoría | Completamente Logrado (CL) 100% Logro | Logrado (L) 60% Logro | Por Lograr (PL) 30% Logro | No Logrado (NL) 0% Logro | Retroalimentación (Comentarios) |
| Avance y monitoreo | 1. Identificar factores que han dificultado y/o facilitado el desarrollo del proyecto y plantear cómo abordar las dificultades detectadas. | Identificamos factores que han dificultado y/o facilitado el desarrollo del proyecto y planteamos cómo abordar todas las dificultades presentadas, en caso de ser necesario. | Identificamos factores que han dificultado y/ o facilitado el desarrollo del proyecto, y planteamos cómo abordar la mayoría de las dificultades presentadas. | Identificamos factores que han dificultado y/ o facilitado el desarrollo del proyecto, y planteamos cómo abordar solo algunas de las dificultades presentadas | No identificamos factores que han dificultado o facilitado el desarrollo del proyecto y/o no planteamos cómo abordar las dificultades presentadas | CL |
| Evidencias | 2. Presenta evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina de acuerdo con su planificación de avance. | Presentamos evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina con excelencia. Justificamos ajustes en las evidencias de avance en caso de haber sido realizados. | Presentamos evidencias de avance que requieren ajustes de acuerdo a los estándares de la disciplina y justificamos los ajustes en caso de ser necesario. | Presentamos evidencias de avance que requieren ajustes mayores de acuerdo a los estándares de calidad de la disciplina y/o no justifica los ajustes en caso de ser necesario. | Presentamos evidencias de avance que no cumplen los estándares de la disciplina. | CL |
| Aspectos Formales | 3. Utiliza un lenguaje técnico y pertinente de su disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos siempre un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos la mayoría de las veces un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos en ocasiones un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | No Utilizamos un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | CL |
| Disciplinares | 4. Usa herramientas de desarrollo colaborativo para el desarrollo de aplicaciones en equipos de trabajo. | Usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente, desarrollando así la aplicación de manera colaborativa. | Usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente, desarrollando así la aplicación pero no de manera colaborativa. | Usamos un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente de forma sistemática a lo largo del proceso. | No usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente. | CL |
|  | 5.Implementa la solución de integración de acuerdo al modelado de negocio y arquitectura propuestos, que dan respuesta a los requerimientos de la fase 2. | Implementamos la totalidad de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos entre el 79% y el 50% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos entre el 49% y el 25% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos menos del 25% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | CL |
|  | 6. Efectúa la manipulación de los datos de acuerdo a los requerimientos de la fase 2 | Efectuamos la manipulación de los datos de la totalidad de requerimientos comprometidos para la fase 2 | Efectuamos la manipulación de los datos entre el 79% y el 50% de requerimientos comprometidos para la fase 2. | Efectuamos la manipulación de los datos entre el 49% y el 25% de requerimientos comprometidos para la fase 2 . | Efectuamos la manipulación de los datos en menos del 25% de requerimientos comprometidos para la fase 2 . | CL |

Competencias de Empleabilidad

| Dimensión | Indicadores/Categoría | 5 100% Logro | 4 80% Logro | 3 60% Logro | 2 30% Logro | 1 0% Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo en Equipo (N1) | 7.Cumple las tareas que le son asignadas, con autonomía dentro del equipo, en los plazos requeridos. | Cumplimos las tareas que le son asignadas al interior del equipo, cumpliéndolas de forma autónoma y cumpliendo los plazos en las que deben estar finalizadas estas tareas. | Cumplimos con las tareas que le son asignadas en los plazos que son requeridos, con apoyo acotado del equipo. | Cumplimos con las tareas que le son asignadas en los plazos requeridos, con apoyo del equipo. | Cumplimos parcialmente las tareas asignadas, requiriendo apoyo para lograr los plazos. | No cumplimos las tareas asignadas. |
|  | 8.Participa de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo la información, los conocimientos y las experiencias. | Participamos de forma activa en los diversos espacios de encuentro del equipo, compartiendo la información, conocimientos y experiencias que posee con el equipo. | Participamos de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, pero compartiendo información, y/o conocimientos y/o experiencias sin profundizar en las inquietudes de los demás | Participamos en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo alguna información, conocimientos o experiencias de forma breve. | Participamos en los espacios de encuentro del equipo, pero no comparte información, conocimientos ni experiencias. | No participamos en equipos de trabajo. |
| Resolución de Problemas (N1) | 9. Aplica en su totalidad la alternativa de solución escogida para el problema planteado. | Aplicamos de manera total todos los elementos de la alternativa escogida, para poder solucionar el problema planteado. | Aplicamos la alternativa de solución escogida para el problema planteado, dejando fuera algunos puntos menores del problema. | Aplicamos de manera parcial la alternativa de solución escogida para el problema planteado dejando fuera puntos menores del problema. | Aplicamos algunos pasos superficiales para solucionar el problema planteado, más no la alternativa de solución escogida. | No aplicamos la alternativa de solución escogida para el problema planteado, o no ha elegido una alternativa de solución. |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.