# GESTIÓN DE RIESGOS

## 1. Introducción

Todo proyecto de software está expuesto a situaciones que pueden afectar su desarrollo, funcionamiento o disponibilidad. Por este motivo, es importante identificar los riesgos potenciales y definir medidas preventivas que permitan minimizar su impacto.

La gestión de riesgos del presente proyecto tiene como objetivo identificar los principales eventos que podrían afectar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Deportiva, evaluando su probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían generar.

# 2. Identificación de Riesgos

Los riesgos identificados durante el desarrollo del proyecto se relacionan principalmente con la disponibilidad de la plataforma, la seguridad de la información, errores de desarrollo y pérdida de datos.

# 3. Matriz de Riesgos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Pérdida del código fuente | Media | Alta | Alto |
| R2 | Caída del servicio Supabase | Baja | Alta | Medio |
| R3 | Acceso no autorizado al sistema | Media | Alta | Alto |
| R4 | Eliminación accidental de información | Media | Alta | Alto |
| R5 | Errores de programación | Alta | Media | Alto |
| R6 | Problemas de conexión a Internet | Media | Media | Medio |
| R7 | Fallas durante la generación de certificados PDF | Baja | Media | Bajo |
| R8 | Información incorrecta ingresada por usuarios | Alta | Baja | Medio |

# 4. Plan de Mitigación

## Riesgo R1: Pérdida del Código Fuente

### Descripción

Durante el desarrollo existe la posibilidad de perder avances debido a errores, eliminación accidental de archivos o problemas en el equipo de trabajo.

### Mitigación

- Utilización de GitHub como repositorio remoto.

- Realización de respaldos frecuentes.

- Uso de control de versiones mediante Git.

## Riesgo R2: Caída del Servicio Supabase

### Descripción

El sistema depende de Supabase para la autenticación, almacenamiento y base de datos.

### Mitigación

- Mantener respaldos periódicos de la base de datos.

- Documentar la configuración del proyecto.

- Monitorear el estado del servicio.

## Riesgo R3: Acceso No Autorizado

### Descripción

Usuarios podrían intentar acceder a información que no les corresponde.

### Mitigación

- Implementación de autenticación mediante Supabase Auth.

- Control de acceso basado en roles.

- Restricciones de acceso a información sensible.

## Riesgo R4: Eliminación Accidental de Información

### Descripción

Existe la posibilidad de que registros importantes sean eliminados por error.

### Mitigación

- Validaciones previas a operaciones críticas.

- Copias de seguridad periódicas.

- Confirmación antes de eliminar información.

## Riesgo R5: Errores de Programación

### Descripción

Durante el desarrollo pueden existir errores que afecten el funcionamiento de determinadas funcionalidades.

### Mitigación

- Pruebas constantes de cada módulo.

- Corrección temprana de errores detectados.

- Uso de TypeScript para reducir errores de desarrollo.

## Riesgo R6: Problemas de Conectividad

### Descripción

La aplicación requiere conexión a internet para comunicarse con Supabase.

### Mitigación

- Informar adecuadamente los errores de conexión.

- Verificar disponibilidad antes de ejecutar operaciones críticas.

## Riesgo R7: Errores en la Generación de Certificados

### Descripción

La generación de archivos PDF podría presentar errores de formato o almacenamiento.

### Mitigación

- Realizar pruebas periódicas del módulo.

- Verificar la correcta generación antes de almacenar el archivo.

## Riesgo R8: Ingreso Incorrecto de Información

### Descripción

Los usuarios podrían registrar información incompleta o errónea.

### Mitigación

- Validación de formularios.

- Campos obligatorios.

- Mensajes de advertencia y confirmación.

# 5. Evaluación de Riesgos

Considerando la naturaleza del proyecto, los riesgos de mayor relevancia corresponden a:

- Pérdida del código fuente.

- Acceso no autorizado.

- Eliminación accidental de información.

- Errores de programación.

Estos riesgos son mitigados mediante el uso de GitHub, autenticación segura, políticas de acceso y pruebas continuas del sistema.

# 6. Conclusión

La gestión de riesgos permite identificar de manera anticipada los posibles problemas que podrían afectar el desarrollo y funcionamiento del Sistema de Gestión Deportiva. La aplicación de medidas preventivas como el uso de control de versiones, autenticación segura y respaldos periódicos contribuye a reducir significativamente el impacto de estos riesgos, garantizando una mayor estabilidad y confiabilidad de la plataforma.